UMOWA 
nr ……………………..
o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu ……… roku pomiędzy:

Gminą Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda NIP: 8851534651 REGON: 890718142, reprezentowaną przez:…………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Ruda – ……………….
zwaną dalej "Zamawiającym"

a ……………………………………..zwanym dalej „Przyjmującym zamówienie”
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego przeprowadzono z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.), w oparciu o Zarządzenie Nr 7/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
.
§ 1
Zamawiający zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania zadanie polegające
na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap III”
Zamówienie współfinansowane jest z  EFRROW „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
§ 2
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Przyjmującego zamówienie z dnia ………..r.
§ 3
Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania o którym mowa w § 1.
§ 4
Terminy realizacji zamówienia:

1. Rozpoczęcie : od podpisania umowy
2. Zakończenie:  30 dni od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych objętych nadzorem – nie dłużej niż do dnia 30.06.2025 roku. 
3. Strony ustalają, że do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy pełny zakres czynności określony w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r, poz. 682).
4.   Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką inżynierską.
§ 5
W ramach wykonania zadania o którym mowa w § 1:

1) do obowiązków Przyjmującego zamówienie należy w szczególności :
a) wykonywaniu czynności wymienionych w art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
b) kontroli zgodności wykonanych robót pod względem technicznym z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót lub pozwoleniem na budowę, normami i przepisami branżowymi oraz warunkami umowy z wykonawcą,
c) nadzorze nad wykonaniem robót w sposób gwarantujący bezpieczeństwo obiektu w trakcie realizacji i użytkowania,
d) doradztwie w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych dotyczących nadzorowanych robót,
e) przeprowadzaniu odbiorów częściowych wykonanych robót,
f) kontroli usunięcia usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru oraz okresie rękojmi i gwarancji,
g) udziału w odbiorach częściowych i końcowych, przekazywaniu obiektu do eksploatacji oraz przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji,
h) sprawdzaniu kosztorysów wykonawczych i faktur za wykonane roboty budowlano – instalacyjne oraz pomoc przy rozliczeniu finansowym obiektu w sposób zapewniający możliwość terminowej ich zapłaty,
i) bieżącym informowaniu Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach,
j) opracowywaniu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na ewentualne nieprzewidziane roboty budowlane mających wpływ na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego robót,
k) weryfikacji harmonogramu realizacji zadania, przygotowanego przez wykonawcę robót,
l) udziału w okresie realizacji robót w naradach koordynacyjnych, których termin wyznaczy Zamawiający,
m) stawianiu się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 24h od powiadomienia, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania wciągu 6h,
n) udziału w rozliczeniu końcowym inwestycji,
o) uczestnictwo w odbiorach technicznych oraz odbiorze końcowym inwestycji, o której mowa w § 1,
p) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych inwestycji, o której mowa w § 1
q) opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmian zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych inwestycji, o której mowa w § 1,
r) wydawanie wykonawcy robót  budowlanych inwestycji, o której mowa w § 1, w formie pisemnej poleceń dotyczących rozpoczęcia lub wstrzymania wykonania robót budowlanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
s) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych,
t) sprawdzenie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
u) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,

v) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, p.poż itd.,

w) Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków, o ustaleniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od wystąpienia przyczyn uzasadniających ustanowienie zastępcy. 
2) Inspektor Nadzoru  obowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów  w nadzorze – w uzgodnionym przez strony terminie – nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad.

3) Inspektor Nadzoru oświadcza, że ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową. 
4) Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:
a) przekazanie dokumentacji projektowej,
b) terminowe uregulowanie płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie, 
c) uczestnictwo w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.
§ 6

1.  Zamawiający do kontaktów z Przyjmującym zamówienie wyznacza Tomasz Zielińskiego, pracownika Urzędu Gminy Nowa Ruda, tel. 74 872 09 40, email: tomek.zielinski@gmina.nowaruda.pl
2. Przyjmujący zamówienie jako osobę, która będzie pełnić obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wyznacza:
1) Branża sanitarna: …………………….., tel…………….email:……………………….

2) Branża elektryczna ……………………, tel. …………..email: ……………………….
§ 7
1.  Przyjmujący zamówienie ma obowiązek przybycia na teren realizacji obiektu nie później niż jeden dzień roboczy od dnia otrzymania w formie pisemnej, faksem lub e-mail żądania Zamawiającego.
2. Obecność Przyjmującego zamówienie zostanie potwierdzona wpisem do protokołu potwierdzającym wykonanie obowiązków Przyjmującego zamówienie.
§ 8
Przyjmujący Zamówienie przystąpi do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap III” w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
§ 9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………….(brutto) 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Rozliczenie pomiędzy Stronami następować będzie sukcesywnie za nadzorowane roboty do wartości 80% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem. 

5. Wynagrodzenie Przyjmującego zamówienie płatne przelewem będzie po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji i zakończeniu realizacji zamówienia, o której mowa w § 1, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku/ faktury VAT – na rachunek bankowy w nim wskazany.
6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 10
1. Zamawiający ma prawo dochodzić od Przyjmującego zamówienie kar umownych :
a) w razie zwłoki w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9  ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku uchybienia w wykonywaniu nałożonych obowiązków, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Przyjmujący zamówienie, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9  ust.1 umowy za każde uchybienie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku,
2. Za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inspektor Nadzoru lub gdy Inspektor Nadzoru odstąpi od umowy w całości lub w części z własnej winy lub woli – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust.1 umowy. Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną za odstąpienia od umowy  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający (z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 umowy) – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9  ust.1 umowy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszonego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody – na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę na potrącenie nałożonych na niego kar umownych z przysługującego m wynagrodzenia.
§ 11
1. Przyjmujący zamówienie może zlecić wykonanie części usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania jak Inspektor Nadzoru.
2. Przyjmujący zamówienie zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy o podwykonawstwo Zamawiającemu do zaakceptowania. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia pisemnego sprzeciwu co do danego wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo. W przypadku braku tego sprzeciwu przyjmuje się, że Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy. 
3. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za usługi wykonywane przez podwykonawców. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Przyjmujący zamówienie odpowiada za działania                  i zaniechania Podwykonawców jak za własne.
§ 12
1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy oraz nie może się on domagać kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

a) Przyjmujący zamówienie nie rozpoczął świadczenia usług w określonym umową terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni – w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b) Przyjmujący zamówienie w rażący sposób narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy – w terminie 21 dni od dnia powzięcie przez Zamawiającego informacji o naruszeniu,
c) suma kar umownych przekroczy 25% wartości przedmiotu umowy– w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem jego uzasadnienia, pod rygorem nieważności tej czynności.

§ 13

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy – w szczególności roszczenie o zapłatę wynagrodzenia – mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich wyłącznie za zgodą stron wyrażoną w formie pisemnej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Prawa budowlanego.
§ 14
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą realizowane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
                                                                            § 15
1. Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, z których otrzymują:

- 2 egzemplarze Zamawiający;

- 1 egzemplarz Przyjmujący zamówienie.
             ZAMAWIAJĄCY                                          PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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