Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania przez Gminę Nowa Ruda zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych 
Nr sprawy: ITOŚ.271.1.14.2023
Nowa Ruda, dnia 09.05.2023 r.
Gmina Nowa Ruda z siedzibą w Nowej Rudzie,
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
NIP: 885-15-34-651
REGON: 890718142
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
(pełna nazwa Zamawiającego – nazwa, adres, NIP, REGON, adres e-mail)
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap III”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Nowa Ruda – etap III” realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu, uzyskaniu zgód i pozwoleń formalno-prawnych wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, dostawie, montażu i uruchomieniu 47 szt. fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego / tarczowego złoża biologicznego, spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w Gminie Nowa Ruda w miejscowościach: Wolibórz, Czerwieńczyce, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze, Sokolec, Świerki, Bartnica, Dzikowiec i obejmuje zaprojektowanie i budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnych z budynków, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych , zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz geodezyjnym pomiarem powykonawczym 47 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii obrotowego / tarczowego złoża biologicznego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub dysponują osobami je posiadającymi, tj.: 
1) Min. 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, i posiadające min. 3 letnie doświadczenie zawodowe.
2) Min. 1 osobę posiadająca uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadające min. 3 letnie doświadczenie zawodowe.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na jedną z branż.
Szczegółowy zakres prac objętych nadzorem zawarty jest w programie funkcjonalno – użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda, który jest dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/747157
Obowiązki Wykonawcy
a) wykonywanie czynności wymienionych w art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682),
b) kontrolowanie zgodności wykonanych robót pod względem technicznym z dokumentacją projektową, zgłoszeniem robót lub pozwoleniem na budowę, normami i przepisami branżowymi oraz warunkami umowy z wykonawcą,
c) nadzorowanie nad wykonaniem robót w sposób gwarantujący bezpieczeństwo obiektu w trakcie realizacji i użytkowania,
d) doradztwo w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych dotyczących nadzorowanych robót,
e) przeprowadzanie odbiorów częściowych wykonanych robót,
f) kontrola usunięcia usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru oraz okresie rękojmi i gwarancji,
g) udziału w odbiorach częściowych i końcowych, przekazywaniu obiektu do eksploatacji oraz przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji,
h) sprawdzanie kosztorysów wykonawczych i faktur za wykonane roboty budowlano – instalacyjne oraz pomoc przy rozliczeniu finansowym obiektu w sposób zapewniający możliwość terminowej ich zapłaty,
i) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach,
j) opracowywanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na ewentualne nieprzewidziane roboty budowlane mających wpływ na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego robót,
k) weryfikacja harmonogramu realizacji zadania, przygotowanego przez wykonawcę robót,
l) udziału w okresie realizacji robót w naradach koordynacyjnych, których termin wyznaczy Zamawiający,
m) stawianie się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 24h od powiadomienia, a w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania wciągu 6h,
n) udziału w rozliczeniu końcowym inwestycji,
o) uczestnictwo w odbiorach technicznych oraz odbiorze końcowym inwestycji,
p) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych inwestycji,
q) opiniowanie wniosków wykonawcy robót budowlanych dotyczących zmian zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych inwestycji,
r) wydawanie wykonawcy robót  budowlanych inwestycji, w formie pisemnej poleceń dotyczących rozpoczęcia lub wstrzymania wykonania robót budowlanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
s) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych,
t) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
u) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
v) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, p.poż itd.,
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
od dnia podpisania umowy do 30 dni od protokolarnego odbioru końcowego robót  objętych nadzorem – nie dłużej niż do dnia 30.06.2025 roku.
 Termin planowanego zakończenia robót objętych nadzorem:
I etap -   do 29.02.2024r.
II etap –  do 31.05.2025r.
3. Informacja czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: TAK/NIE
4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  
Cena – 100 % 
5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. formularz oferty wg załączonego wzoru,
2. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3. zaparafowany wzór umowy,
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1. wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
7. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda etap-III” bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf). *
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.05.2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo – oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
10. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.05.2023 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2).
11. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Paweł Rogóż, 74 872 09 41, progoz@gmina.nowaruda.pl
Tomasz Zieliński, 74 872 09 40, tomek.zielinski@gmina.nowaruda.pl 
(imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)
12. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. *
Nowa Ruda, dnia 9.05.2023r. 
/Anna Zawiślak – Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda/
* niepotrzebne skreślić/wpisywać, jeżeli dotyczy
